1．工作完成情况

本阶段主要完成了毕业设计“面向问答导航的LLM意图识别与槽位填充优化”的前期准备与基础实现工作。在指导教师指导下，已完成开题相关材料的梳理与任务拆解，明确了研究目标、技术路线与阶段计划。围绕课题核心问题，已对国内外联合意图识别与槽位填充、多意图检测、Prompt工程与结构化输出约束等方向开展文献查阅，形成了阶段性的技术认知框架，为后续实验设计提供了理论依据。

在工程实现方面，已完成基础开发环境准备与项目代码骨架搭建，形成了可运行的基线原型。当前系统已具备以下能力：

- 构建了任务所需的大部分数据集。

- 构建了导航语义解析主流程，实现“输入查询-输出结构化结果”的端到端运行。

- 实现了多意图切分与规则化意图分类的基础模块。

- 实现了槽位抽取模块，可提取起点、终点、途经点、时间、路线偏好、交通方式等关键槽位。

- 实现了POI校准与地名规范化的基础能力，初步具备检索增强接口形态。

- 实现了结构约束与结果校验机制，可输出JSON合法性标记及错误信息。

- 建立了评估指标函数，包括意图识别准确率、槽位P/R/F1、JSON合法率、槽位一致性得分。

- 完成了阶段性技术文档编写，对NLU流程、模块职责、输入输出和后续优化方向进行了系统说明。

整体来看，本阶段已经完成“可运行基线+可解释文档+可评估指标”的基础闭环，达到了由方案设计向实验验证过渡的条件。

2．下阶段工作内容

2.1 现阶段存在的问题和拟采取的解决方案

目前仍存在以下问题：

1. 数据层面：未完全构建数据，缺少多意图类型的数据。

2. 语义能力层面：现阶段以规则方法为主，中文口语化、多意图并行、动态槽位更新等复杂场景覆盖不足。

3. 结构化输出层面：虽已有校验机制，但在复杂输入下仍需进一步提高稳定性与容错能力。

4. 实验层面：缺少完整批量实验脚本与标准化结果产出流程，尚未形成可直接用于论文的系统对比表。

针对上述问题，拟采取以下方案：

1. 优先完成不少于800条的导航语义数据构建与标注规范制定，建立一致性检查机制。

2. 在现有基线上扩展中文规则与词表，提升中文场景可用性。

3. 引入Prompt对比实验（Zero-shot/Few-shot/CoT）并逐步接入开源LLM推理。

4. 完善JSON结构约束与自动修复策略，提升合法率与稳定性。

5. 建立批量评测与结果归档流程，统一输出核心指标与误差分析结果。

2.2 下阶段工作内容

下一阶段的主要工作安排如下：

1. 完成数据采集与标注规范定稿，启动并完成首批数据集标注。

2. 完成训练集、验证集、测试集划分与分布统计，形成数据质量检查报告。

3. 开展基线实验，系统评估规则基线在意图识别、槽位填充与JSON合法率上的表现。

4. 开展Prompt优化实验，对Zero-shot、Few-shot及思维链策略进行对比分析。

5. 完成批量评测脚本与实验结果自动化导出，生成阶段性对比表与可视化结果。

6. 推进POI检索与槽位校准模块迭代，验证检索增强对整体性能的提升效果。

7. 结合实验结果整理阶段报告与论文方法/实验章节素材，为后续微调与原型系统开发奠定基础。

通过以上工作推进，项目将从“基础可运行”进一步进入“数据驱动实验验证”阶段，确保后续研究与论文撰写按计划、高质量完成。