- 工作完成情况

本阶段在前期基线基础上，重点推进了系统可用性、稳定性与复杂场景处理能力，主要完成如下工作：

完成语音链路升级，已形成“前端音频流输入-后端转写-语义解析-结果回传”的在线处理流程，支持语音与文本双入口并行。

完成导航语义两阶段解耦：第一阶段聚焦意图识别与槽位解析，第二阶段聚焦地点校验与路径规划，流程边界更清晰，便于独立优化与误差定位。

完成结构化输出的严格校验增强，针对模型输出中的非标准格式进行清洗与规范化，提升复杂输入下的JSON稳定性与可解析性。

完成导航结果分支细化，支持“可直接返回路线”“候选点待选择”“异常返回”三类状态，前后端交互逻辑更完整。

完成槽位补全过程优化，支持必要槽位缺失检测、追问补全与补全后自动续跑，提升多轮交互连续性。

完成POI歧义处理链路增强，支持候选项回传与用户选择后重规划，降低地名歧义导致的失败率。

完成当前位置融合能力，支持浏览器位置上报并参与起点补全，改善“从我当前位置出发”类表达的处理效果。

完成快速路径策略：在槽位充分时优先走轻量规划分支，降低端到端响应时延。

完成视觉辅助链路联调，已具备“视频帧变化检测-必要时触发视觉理解-结果注入对话上下文”的能力。

完成事件与状态日志补强，关键环节可追踪性提升，为后续批量评测与误差分析提供工程基础。

- 下阶段工作内容

  - 现阶段存在的问题与拟采取方案

当前仍存在以下问题，并拟采取对应措施：

数据覆盖仍不足：多意图并行、口语省略、跨轮修正等难样本比例偏低。

拟采取方案：扩充高难样本与对抗样本，建立场景化数据配比与复核机制，优先补齐失败高发类型。

中文复杂表达鲁棒性不足：口语化、模糊时间与隐式约束下稳定性仍有波动。

拟采取方案：扩展中文规则词典与模板，补充同义改写集，结合提示词版本化管理进行迭代对比。

评测闭环不完整：缺少可直接用于论文的批量实验产物。

拟采取方案：建设统一评测脚本、标准结果表与误差报告模板，固化“运行-汇总-可视化-归档”流程。

视频处理功能仍需优化。

拟采取方案：选择视频处理方案，在用户有明确指令时调用大模型处理视频帧，平常只在视频帧出现明显差异时处理。

  - 下阶段具体安排

下一阶段计划按以下步骤推进：

完成第二批数据集扩充与标注质检，重点补充多意图并行和跨轮补全样本。

完成数据集训练集、验证集、测试集重划分与分布报告，形成可复现实验数据版本。

开展规则增强版与Prompt策略版对比实验，形成分场景性能对照结果。

引入开源LLM推理链路并与现有方案做横向对比，评估准确性、稳定性与时延成本。

完成结构化输出鲁棒性专项实验，统计合法率、修复成功率与异常类型分布。

完成批量评测与自动出表流程，生成可直接用于论文的核心指标表与案例分析表。

推进POI校准与槽位动态更新策略迭代，验证复杂交互场景下的端到端收益。

完成阶段成果整理，沉淀方法细节、实验结论与误差分析，形成论文方法与实验章节素材。

通过上述安排，项目将从“功能可运行”进一步走向“实验可复现、结果可对比、结论可支撑论文”的阶段目标。