毕业设计（论文）周记

| 学 院 | 计算机与人工智能学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 班 级 | 计算机2203 |
| 姓 名 | 李积智 |
| 指导教师 | 戚欣 |

| 2026 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

毕业设计（论文） 周记填写要求

毕业设计（论文）是本科教学计划中的重要教学环节，是深化、拓宽、综合所学知识的教学过程，也是影响人才培养质量的突出环节。通过毕业设计（论文）环节，不仅要培养学生的工程设计能力和科学研究能力，而且要培养学生热爱科学、崇尚真理的思想品质，严肃认真、一丝不苟的工作态度，深入实践、不断进取的工作作风、独立思考善于合作的工作能力。

抓好毕业设计（论文）工作的过程管理，是保证毕业设计（论文）质量的必要手段。毕业设计（论文）周记是用来记录学生在毕业设计（论文）过程中每周的工作进度和工作内容、完成的工作任务、工作收获和体会，以便于工作计划落实到每一周，确保设计（论文）任务按期完成，也有利于不断总结工作经验，养成良好的工作习惯和工作作风，提高工作效率和水平。同时，也有利于指导老师掌握学生工作情况，及时给予指导。

学生在毕业设计（论文）阶段，必须每周写工作周记，用简短的文字记录总结一周的工作。周记的内容包括：①工作内容；②完成情况；③存在问题；④指导老师的指导情况。指导老师必须每月审阅检查一次，并写出评语和指导语。凡未按要求写周记的学生，不得参加毕业设计（论文）答辩。评阅学生周记是每位指导老师的工作职责，必须认真填写。

本周记是进行学生毕业设计（论文）过程检查的重要依据，将与设计说明书（论文）、图纸、评分手册，英文翻译等资料一道存档保存，务必请教师及学生认真填写，妥善保存。

武汉理工大学教务处

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第一周

工作内容：完善开题报告和外文文献翻译，收集问答导航的意图识别与槽位填充数据

完成情况：已完成开题报告、外文文献翻译，收集了大部分数据

存在问题：

- 未收集多意图的数据，准备之后加以整改

- 由于仅大模型微调的办法可靠度不高，准备在之后添加POI校验等方法

收获及体会：

通过本周的毕业设计工作，我完成了开题报告的完善、外文文献的翻译以及问答导航意图识别与槽位填充相关数据的初步收集，对课题的研究背景和技术路线有了更加清晰的认识。在查阅文献、整理数据和与老师交流的过程中，我进一步了解了意图识别与槽位填充任务的基本方法，同时也发现当前数据中仍缺乏多意图样本，以及仅依赖大模型微调在实际应用中可能存在可靠性不足的问题。因此，后续需要继续完善数据集，并考虑结合POI校验等方法提升系统的准确性和稳定性。

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第二周

工作内容：本周主要完成了导航语义解析系统的功能完善与联调验证。重点包括：优化中文路线句式解析、统一单意图输出格式、接入高德POI校准并增加本地回退、补充调试信息与批量评测脚本。

完成情况：系统已可稳定完成“输入查询-输出结构化结果”。单意图输出可对齐训练格式，多意图保留详细结构。POI校准支持高德在线查询，具备候选打分、城市约束、阈值过滤和缓存机制；高德不可用时可回退本地校准。已完成命令行验证和样例评测，核心流程可用。

存在问题：暂时未完成连接大模型模块；多意图第二子句偶尔会识别为 unknown；高德在同名POI场景仍可能出现低置信度结果，需要继续优化语义约束与数据覆盖。

收获及体会：本周收获是把系统从“能跑”推进到“可验证、可分析”。实践中体会到：导航语义任务不仅是抽取问题，还需要检索校准、阈值控制和回退机制配合，才能保证稳定性与可用性。

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第三周

工作内容：本周对毕业设计整体思路进行了简单梳理，回顾了开题报告内容，并初步规划了后续的数据处理与模型实验方向。

完成情况：本周未开展具体实验与系统开发工作，但对已有内容进行了整理，对后续研究步骤有了初步安排。

存在问题：

- 由于准备研究生复试的内容，本周毕业设计推进较少，整体进度有所放缓；

- 尚未进入模型训练与实验阶段，部分技术细节还需进一步明确。

收获及体会：

通过对前期内容的回顾与整理，对课题的整体研究流程有了更加清晰的认识，也明确了后续需要重点推进的数据构建和模型优化工作。下一步将逐步恢复进度，尽快进入实验阶段。

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第四周

工作内容：本周主要尝试实现多模态输入处理功能，重点开展语音和视频输入的相关技术探索与开发。

完成情况：已基本实现语音输入的处理流程，包括语音转文本并接入后续意图识别模块；视频输入功能正在调试中，初步完成框架搭建。

存在问题：

- 视频输入处理过程中存在稳定性问题，部分功能尚未调试完成；

- 语音识别结果在个别口语化表达下仍存在一定误差。

收获及体会：

通过本周的实践，对多模态数据处理流程有了更直观的认识，尤其是在语音转文本与自然语言理解衔接方面积累了一定经验。同时也意识到，不同输入形式对模型性能会产生影响，后续需要进一步优化语音识别结果，并完善视频输入模块的实现。

（主要记载学生表现情况、毕业设计（论文）进展、任务完成情况、存在问题）

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第五周

工作内容：本周主要对系统中各模块之间的关联进行调试，同时完善语音输入功能，并尝试实现不明确输入情况下的用户确认机制。

完成情况：已基本完成模型之间的数据传递与调用流程调试，语音输入功能进一步优化；初步实现当用户输入不明确时，在网页端提示用户进行位置确认的交互逻辑。

存在问题：

- 模型之间在部分复杂场景下仍存在衔接不够稳定的问题；

- 用户输入模糊时的确认流程仍需进一步优化，以提升交互体验。

收获及体会：

通过本周的调试工作，加深了对系统整体架构的理解，尤其是模型之间协同工作的流程。同时也认识到，在实际应用中，仅依赖模型输出是不够的，还需要结合交互机制对结果进行校验与修正，这对提升系统的准确性和实用性具有重要意义。

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第六周

工作内容：本周主要对系统中各模块之间的关联进行调试，重点梳理模型间的数据传递与调用链路；同时继续完善语音输入功能，并尝试实现针对不明确输入场景的用户确认机制，在网页端增加位置确认提示交互。

完成情况：已基本完成模型之间数据传递与调用流程的调试，整体链路可正常运行；语音输入功能较上周有进一步优化；初步实现了用户输入不明确时的网页端位置确认提示逻辑，并完成基础验证。

存在问题：

- 模型之间在部分复杂场景下仍存在衔接不够稳定的问题，偶发响应不一致；

- 用户输入模糊时的确认流程仍需细化，当前提示策略和交互步骤还有优化空间，整体体验有待提升。

收获及体会：

通过本周的联调与优化，对系统整体架构和模块协同流程有了更深入的理解。实践中也更加明确：仅依赖模型输出难以覆盖真实场景需求，还需要配合合理的交互机制对结果进行校验与修正。后续将继续从“模型能力 + 交互设计”两方面同步改进，以提升系统准确性与实用性。

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第七周

工作内容：本周围绕系统稳定性与交互体验继续推进优化。一方面，针对模型间调用链路在复杂场景下的偶发不稳定问题，持续排查并细化模块衔接逻辑，重点关注关键节点的数据一致性与异常兜底；另一方面，继续完善语音输入能力，优化语音识别结果在后续意图解析中的可用性。同时，围绕“用户输入不明确”场景，对网页端位置确认机制进行了迭代，补充提示文案与交互步骤，提升确认流程的可理解性与流畅度。

完成情况：已完成对主要链路中不稳定环节的进一步定位与优化，系统在常见场景下的响应一致性有所提升；语音输入功能继续改进，识别结果可用性较前期更好；网页端位置确认提示交互完成一轮细化，确认流程已可支持基础闭环，并通过阶段性验证。

存在问题：

- 在多轮对话及复杂上下文条件下，模块间衔接仍存在小概率波动，稳定性还需继续提升；

- 模糊输入下的确认策略目前仍偏通用，不同用户表达习惯下的引导效果存在差异，个性化与自适应能力有待加强。

收获及体会：

通过本周的联调与优化，我对系统整体架构、模块协同机制以及异常场景下的处理逻辑有了更深入的理解。实践中更加明确，仅依赖模型输出难以覆盖真实业务需求，必须结合合理的交互机制对结果进行确认、校验与修正，才能在复杂场景下保证可用性与稳定性。后续将继续从“模型能力 + 交互设计”两方面同步改进，并结合整体应用规划，评估并推进视频功能的优化与扩展（如视频输入处理、结果联动展示与交互反馈），进一步提升系统的准确性、实用性与完整体验。

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

第八周

工作内容：本周主要围绕系统联调与交互优化展开。首先，对系统中各模块之间的关联关系进行了进一步调试，重点梳理模型之间的数据传递过程与调用链路，排查模块协同中的衔接问题；其次，继续完善语音输入功能，对识别与交互流程进行了优化；同时调试了视频功能。

完成情况：已基本完成模型之间数据传递与调用流程的调试，整体链路能够正常运行；语音输入功能在原有基础上得到进一步优化，使用效果有所提升；初步实现了用户输入指令时使用视频加强回答的能力。

存在问题：

- 模型之间在部分复杂场景下的衔接仍不够稳定，偶发出现响应结果不一致的情况；

- 针对用户输入模糊时的确认流程仍需继续细化，当前的提示策略、交互步骤以及整体使用体验还有进一步优化空间。

收获及体会：

通过本周对系统联调和功能优化的持续推进，我对系统整体架构、模块协同方式以及模型调用流程有了更深入的理解。在实践过程中也更加认识到，仅依赖模型输出难以完全满足真实应用场景的需求，还需要结合合理的交互机制，对结果进行确认、校验和修正。后续将继续从“模型能力提升”和“交互设计优化”两个方面同步改进，不断提高系统的准确性、稳定性和实用性。

（主要记载学生表现情况、毕业设计（论文）进展、任务完成情况、存在问题）

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会) 第九周

工作内容：本周主要围绕系统联调与交互优化展开。首先，对系统中各模块之间的关联关系进行了进一步调试，重点梳理了不同模型之间的数据传递过程与调用链路，排查模块协同过程中存在的衔接问题，推动整体流程更加顺畅。其次，继续完善语音输入功能，对语音识别后的处理逻辑、交互响应流程等进行了优化，提升了语音交互的稳定性与使用体验。同时，对视频功能进行了调试，并尝试将其融入用户指令响应过程中，以增强系统回答的表现形式和信息支撑能力。

完成情况：本周已基本完成模型之间数据传递与调用流程的联调工作，系统整体链路能够正常运行，模块之间的协同能力较前期有了明显改善。语音输入功能在原有基础上得到了进一步优化，识别与交互效果有所提升，能够更好地支持用户自然输入。与此同时，初步实现了在用户输入指令时结合视频内容对回答进行增强的能力，为后续多模态交互功能的完善奠定了基础。

存在问题：

- 模型之间在部分复杂场景下的衔接仍不够稳定，偶发出现响应结果不一致的情况，对系统整体稳定性还有一定影响。

- 针对用户输入较为模糊时的确认流程仍需进一步细化，当前在提示策略、交互步骤以及整体使用体验方面还有优化空间，尚未形成足够自然和高效的交互闭环。

收获及体会：

通过本周持续推进系统联调与功能优化，我对系统整体架构、模块协同方式以及模型调用流程有了更加深入的理解。在实际调试过程中也进一步认识到，仅依赖模型输出难以完全满足真实应用场景的需求，还需要结合合理的交互机制，对结果进行确认、校验和修正。后续将继续从模型能力提升和交互设计优化两个方面同步推进，不断提高系统的准确性、稳定性与实用性。

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

（主要记载学生表现情况、毕业设计（论文）进展、任务完成情况、存在问题）

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

（主要记载毕业设计(论文）期间的工作内容、完成情况、存在问题、收获及体会)

（主要记载学生表现情况、毕业设计（论文）进展、任务完成情况、存在问题）