- 工作完成情况

本阶段在前两阶段工作的基础上，重点完成了系统整合、流程闭环和复杂场景处理优化，项目整体已基本达到预期目标，主要完成如下工作：

完成了多模态导航助手整体架构收敛，形成了前端 Vue 3、后端 FastAPI、WebSocket 实时通信、Agent 智能体编排和高德地图 API 联动的完整系统方案。

完成了语音链路稳定化，实现了前端音频流输入、后端 Whisper 转写、语义解析和结果回传的在线处理流程，支持语音与文本双入口并行。

完成了导航语义两阶段解耦，将流程划分为“意图识别与槽位提取”和“地点校验与路径规划”两个阶段，降低了流程耦合度，便于后续优化和问题定位。

完成了结构化输出校验增强，对模型输出中的非标准 JSON 和字段异常进行了清洗与规范化，提升了复杂输入场景下的结果稳定性与可解析性。

完成了导航结果分支细化，支持“直接返回路线”“候选点待选择”“异常返回”三类状态，前后端交互链路更加完整。

完成了槽位补全过程优化，支持缺失槽位检测、追问补全和补全后自动续跑，提升了多轮导航交互的连续性。

完成了 POI 歧义处理能力增强，支持候选地点回传和用户选择后重规划，降低了模糊地名导致的导航失败率。

完成了当前位置融合与会话记忆增强，前端定位信息可参与起点补全，系统可在多轮对话中复用合理上下文，提升“从我当前位置出发”等表达的处理效果。

完成了地图联动展示优化，前端可根据后端返回结果进行路线、候选点和途经点的可视化展示，并兼容多种出行方式下的结果结构。

完成了视觉辅助链路联调，实现了“视频帧变化检测-必要时触发视觉理解-结果注入对话上下文”的处理机制，在保证辅助能力的同时控制了模型调用成本。

完成了系统日志和状态跟踪补强，使语音转写、导航解析、候选选择和路线生成等关键环节具备更好的可追踪性，为后续实验分析和论文整理提供了基础。

- 现阶段成果与问题分析

经过本阶段工作，项目已经基本完成预定核心功能，形成了较完整的多模态导航助手原型，能够支撑文本、语音、位置、视觉输入下的导航理解、槽位补全、POI 消歧、路径规划和结果播报。整体来看，系统已具备较好的功能完整性和演示可用性，尤其在多轮导航理解、当前位置补全、候选点选择和复杂结果回传方面，相比前期已有明显提升。

但从论文研究和工程完善角度看，系统仍存在一些需要说明的问题。

一是复杂中文自然表达下的鲁棒性仍有提升空间。对于多意图并行、隐式约束、口语省略、跨轮修正等场景，虽然当前系统已具备基本处理能力，但在极端输入下仍可能出现槽位识别不完整、意图边界模糊或候选消歧轮次增加等情况。

二是当前项目更偏向原型验证与流程实现，实验评测维度仍需进一步规范化。现阶段已经具备形成实验样例和误差案例的条件，但若用于论文正式呈现，还需要进一步统一测试集组织、评价指标、结果统计方式和案例归档格式。

三是视觉辅助模块已完成链路联调，但其在不同道路场景、复杂光照和长时连续视频下的稳定性仍需更多实验支撑。当前方案更适合作为导航对话的辅助上下文来源，而非完全独立的环境感知模块。

- 最后一阶段收尾安排

作为最后一次阶段性汇报，后续工作的重点将不再是大规模新增功能，而是围绕论文撰写、实验整理和系统展示进行收尾，主要包括以下几个方面：

完成实验数据、典型案例和错误样本整理，形成可直接支撑论文方法与实验章节的素材库。

围绕导航识别准确性、结构化输出稳定性、候选消歧成功率、多轮补全连续性等维度，对现有系统运行结果进行汇总与分析，形成论文所需的核心结论。

进一步优化前端展示效果和交互细节，完善语音输入、地图联动、候选选择和状态提示等演示流程，提升最终答辩展示的完整性与稳定性。

补充系统文档、流程图、架构图和模块说明，对关键实现逻辑进行归纳，确保项目成果能够同时满足代码实现、系统展示和论文写作三方面需求。

- 阶段总结

总体而言，本阶段工作使项目从前期的“模块逐步搭建、链路分别打通”进一步发展到“多模态输入统一接入、导航流程完整闭环、复杂场景具备一定处理能力、前后端联动较为稳定”的阶段。当前系统已经完成了毕业设计核心目标的主体实现，具备较强的原型展示价值和一定的研究分析基础。

通过本阶段的推进，项目已基本实现将大语言模型、语音识别、视觉辅助与地图导航服务进行融合应用的设计目标，后续将以论文材料整理、实验结果归纳和系统展示优化为主，推动项目顺利完成最终验收与论文答辩。